P2019 : G6 : Plate-Forme Sécurisée
ROUHIER Quentin

Dossier technique du projet - partie individuelle

# Situation dans le projet
## Rappel des tâches professionnelles à réaliser
Créer une maquette simulant l’architecture réseau du Rectorat de Nantes
- Ajouter une passerelle sécurisé pour les élèves ayant des droits intermédiaires
- Mettre en place une architecture réseau LAN sur notre maquette. Elle répond aux critères du schéma de topologie.
- Configuration du Proxy pour l’utilisation du filtrage URL
- Filtrage URL avec la blacklist UT1 (http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/all.tar.gz)
- Détection intrusion avec Suricata non (reste à faire)
## Présentation de la partie personnelle
### Introduction

Objectifs :
- réduire les failles de sécurité liées au matériel installé dans l’infrastructure
- faciliter la maintenance des installations
- réduire les coûts d'installation et de maintenance
Phases du projet :
- Lecture du cahier des charges
- Création du plan d’adressage et de la topologie réseau de la maquette sur Draw.io
- Choix du FireWall et de la machine qui l’héberge : IPFire au début, puis OPNsense en définitive
- Maquette réseau : câblage, paramétrage des routeurs sur le réseau LAN
- Mise en place du DHCP sur le réseau LAN
- Mise en place du filtrage URL et modification du proxy en conséquences
- Recherche sur la détection d’intrusion Suricata

### Synoptique de la réalisation
- Installation de la machine hérbergeant le FireWall avec ajout de 2 cartes réseau (une filaire pour le WAN et une sans fil pour le WLAN).
- Installation du FireWall IPFire dans un premier temps, puis remplacement de celui-ci par OPNsense.
    - Mes tâches personnelles ont été affectées selon la méthode Agile. Nous avons réparti les tâches selon les fonctions à développer et à configurer. Chaque étape a été vérifiée et testée par un autre membre du groupe de projet.
      Les étapes 1 à 8 ont été traitées avec succès, il reste à faire la fonction détection d’intrusion.

Je suis intervenu sur la configuration du réseau LAN, illustré par l’extrait issu de notre schéma topologique.
Cette partie du réseau simule les utilisateurs du réseau LAN du lycée concerné.

Une fois l’architecture réseau de base configurée (sans protection), je suis intervenu sur les fonctions suivantes :

# 2 - Test du réseau LAN
## 2.1 - Procédure de test
Démarrer le PC1 sur un système d’exploitation Linux, puis on ouvre un terminal pour entrer les commandes de test.

Ensuite, on active le DHCP sur le poste utilisé.

Id.	Architecture réseau testée / Description Sommaire	Procédure de test / Résultats attendus
U1.0	Le PC1 est hors tension. / Le PC1 est connecté au réseau LAN avec un câble RJ45.	Aucune manipulation / Rien ne se passe
U1.1	Le PC1 du réseau LAN est mis sous tension. / Il demande une adresse au serveur DHCP de OPNsense. / Le PC1 reçoit une adresse IP de la plage définie sur OPNsense : de 192.168.0.100 à 192.168.0.150.	Ifconfig / ip route
U1.2	Test de la connectivité à internet.	Traceroute 8.8.8.8

## 2.2 - Rapport d'exécution

Id.	OK	!OK	Observations
U1.1	*
U1.2	*		OPNsense.localdomain (192.168.0.1) 0.466 ms 0.444 ms 0.430 ms / 2 10.3.2.1 (10.3.2.1) 2.908 ms 3.138 ms 3.382 ms / 3 172.31.3.252 (172.31.3.252) 0.698 ms 0.704 ms 0.692 ms / 4 * * * / google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 10.003 ms 9.694 ms 9.664 ms

# 3 - Test du proxy
## 3.1 - Procédure de test
Ouvrir un navigateur Web, comme Firefox.

Id.	Architecture réseau testée / Description Sommaire	Procédure de test / Résultats attendus

U1.0	Le FireWall OPNsense ne permet pas de naviguer sans passer par son proxy Web.	URL entré : www.google.com / La connexion au site est impossible
U1.1	L’administrateur paramètre le navigateur pour naviguer avec le proxy Web.	La page www.google.com s’affiche
U1.2	Le mode transparent permet la détection automatique du proxy Web.	La page www.google.com s’affiche

Configuration du proxy Web en mode transparent :

## 3.2 - Rapport d'exécution

Id.	OK	!OK	Observations
U1.0	*
U1.1 / U1.2	*

# 4 - Test du filtrage URL
## 4.1 - Procédure de test

Id.	Architecture réseau testée / Description Sommaire	Procédure de test / Résultats attendus
U1.0	Tentative de connexion à un contenu Web interdit. L’URL est filtré par le proxy qui regarde les correspondance avec la blacklist. / Les catégories de site suivantes sont filtrées :	URL entré : www.youporn.com / OPNsense : / Le proxy bloque la connexion.
U1.1	Tentative de connexion à un site bloqué par la blacklist mais autorisé par la liste blanche. / On choisit de cocher toutes les catégories de la blacklist.	URL entré : www.wikipedia.org / OPNsense : / La page s’affiche.

## 4.2 - Rapport d'exécution
Id.	OK	!OK	Observations
U1.0	*
U1.1	*

# 5 - Test de la détection d’intrusion
## 5.1 - Procédure de test

Id.	Architecture réseau testée / Description Sommaire	Procédure de test / Résultats attendus
U1.0	?	? / ?
U1.1	?	? / ?

## 5.2 - Procédure de test

# 6 - Bilan de la réalisation personnelle
- Le réseau permet un trafic convenable tout en appliquant un filtrage URL réglementé et modifiable
- La fonction détection d’intrusion reste à développer
- En conclusion, après l’analyse du cahier des charges, on se rend vite compte des contraintes matérielles auxquelles on fait face. Il faut sans cesse s’adapter et trouver des solutions qui rapprochent au maximum de l’objectif final. La mise en place de solutions alternative est très chronophage mais apporte un vrai plus à la réalisation.